WIMUS ERP

Projekt-Übergabedokument – Version 3.0 (Final Brainstorming)

Vollständige Prozesssammlung · Technische Architektur · Entwicklungsplan

Württembergische Immobilien Management und Service GmbH (WIMUS)

WIMUS Hausverwaltung · ALFA CAMPUS · ALFA APARTMENTS · ALFA DEVELOPMENT

Stand: 20. Juni 2026

# 1. Leitprinzip

Effizienz vor Bürokratie. Das WIMUS ERP ist eine Schaltzentrale – keine Eigenentwicklung von Funktionalität die es als fertiges Open-Source-Modul gibt.

## 1.1 Architekturprinzip

- WIMUS ERP = Cockpit / Schaltzentrale (Next.js + Supabase)

- Fertige Open-Source-Module werden über API angebunden – nie nachgebaut

- Bevor etwas neu gebaut wird: gibt es ein fertiges Modul? → anbinden

- Pflichtfelder auf Minimum · Standardwerte vorausfüllen · 2-Klick-Aktionen

- KI übernimmt Erfassungsarbeit → Mensch bestätigt, korrigiert, entscheidet

- Mobile-first von Anfang an – jede Komponente responsive

- Lieber 80% automatisch korrekt als 100% manuell perfekt

## 1.2 Technischer Stack

| Schicht | Technologie | Status |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Shadcn/UI | ✅ läuft |
| Datenbank | Supabase (self-hosted via Coolify) → supa.m81s.de | ✅ läuft |
| Dev-Umgebung | claude-dev Container (Node 22, SSH, Claude Code) | ✅ läuft |
| Live-Vorschau | next-app Container → erp.m81s.de | ✅ läuft |
| Repo | github.com/maximusdigital/wimus-erp | ✅ läuft |
| Lokaler Zugriff | VS Code SSH FS Extension → /workspace/wimus-erp | ✅ läuft |
| Automatisierung | n8n (self-hosted, produktiv) | ✅ läuft |

# 2. Portfolio IST-Stand (Juni 2026)

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Eigentümer | Dipl.-Kfm. Maxim Moser, §34c GewO, aktiv seit 2007 |
| Standorte | Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Kornwestheim, Leonberg |
| Gesamteinheiten | 27 (26 WE + 4 GE), davon 2 R2R |
| Wohnfläche | 2.363 m² Wohnfläche, 385 m² Nebenfläche, 2.291 m² Grundstück |
| Brutto-Jahresmiete IST | 957.160 EUR (2025) |
| Brutto-Jahresmiete SOLL | ca. +950.000 EUR (2026, Entwicklungspotenzial) |
| Marktwert Portfolio | 6.943.000 EUR (Sprengnetter/Pricehubble) |
| Gesamtvaluta | 2.760.167 EUR |
| Kapitaldienstrate | 13.160 EUR/Monat ¦ Auslastung 46,5% |
| z.v.E. geschätzt | 325.033 EUR ¦ Ø-Steuersatz 37,73% |
| ALFA CAMPUS | 56 Einheiten, 130.513 EUR p.a., WG/Studenten |
| ALFA APARTMENTS | 26 Einheiten, 614.022 EUR p.a., KZV 30-600 EUR/Nacht |

# 3. Gesellschaftsstruktur & Steueroptimierung

## 3.1 Zielstruktur

- Maxim Moser privat: Bestandsobjekte, 10-Jahres-Frist §23 EStG, 3-Objekt-Grenze

- WIMUS GmbH (operativ): Hausverwaltung §34c, ALFA DEVELOPMENT, Kleinprojekte, operative Dienstleistungen an vvGmbH

- vvGmbH (vermögensverwaltend): Bestandsobjekte langfristig, KZV-Betrieb, 15% KSt + Soli

## 3.2 Kritische Fristen (Pflicht-Tracking im ERP)

| Frist | Inhalt | System-Aktion |
| --- | --- | --- |
| 3-Objekt-Grenze | Max. 3 Verkäufe in 5 Jahren privat → sonst gew. Grundstückshandel | Zähler + Warnung bei Annäherung |
| 10-Jahres-Frist §23 EStG | Verkauf < 10J = steuerpflichtiger Spekulationsgewinn | Datum je Objekt, Ampel |
| §6b EStG-Rücklage | Reinvestitionsfrist 4 Jahre (6J bei Neubau), nur Betriebsvermögen | Frist-Tracker je Rücklage |
| 15%-Grenze §6 Abs.1 Nr.1a | Renovierungskosten Jahre 1-3 max. 15% der AfA-Bemessungsgrundlage | Ampel je Objekt, kumuliert |
| Nutzen-Lasten-Übergang | Start der 3-Jahres-Frist – NICHT Notartermin! | Separates Pflichtfeld je Objekt |
| Intercompany-Rechnung | Rechnungsstellungs-Timing → Ertragsperiode (Fremdvergleich, §42 AO) | Leistungsdatum vs. Rechnungsdatum |
| AfA-Optimierung KPA/RND | Kaufpreisaufteilung- und RND-Gutachten für höhere AfA-Basis | Potenzial-Anzeige je Objekt |
| §559 Modernisierung | Ankündigung mind. 3 Monate vor Beginn, Kappung 3€/m²/6J | Frist-Tracking je Maßnahme |
| §558 Mieterhöhung BW | Kappungsgrenze 15% in 3 Jahren (nicht 20%!) | Ampel je Einheit |
| AG-Streitwertgrenze | Ab 01.01.2026: bis 10.000€ kein Anwaltszwang | Automatische Prüfung bei Rechtsfall |

# 4. Vollständige Prozessliste P01–P57

## 4.1 Phase 1: Objekterwerb

- P01 Objektankauf + P01a DCF-Kalkulation + P01b Finanzierung + P01c Grundbuch/Sicherungsrechte + P01d Phasenmodell

- P02 Objektanmietung (R2R) + P02b Pachtmodelle (Anlaufzeit, Fest/Umsatz, Option, Zuschüsse)

- P21b KPA/RND-Optimierung (Gutachten, Finanzamt-Einreichung, Potenzial-Anzeige)

- P42 Steuerliche Strukturierung + P42b Intercompany-Fristenoptimierung + P42c 15%-Grenze

- P49 Gesellschaftsstruktur & ALFA DEVELOPMENT (Haltestrategie, Durchreichen, §6b)

- P48b Bank-Reporting/Bonitätsnachweis + P48c Bank-Präsentation Ein-Klick-PDF

## 4.2 Phase 2: Objektentwicklung

- P03 Objektentwicklung: HOAI-Phasen LPH 1-9 als Struktur, Gewerke-Gantt, DIN 276 Kostengliederung

- P13 Zählermanagement + P13b Turnusablesung (Funkzähler vs. manuell, Ablesedienst-API)

- P33 Objekt-Onboarding (Checkliste bei neuem Objekt, Bestandsaufnahme, Altverträge digitalisieren)

- P38 Regelmäßige Objektbegehung (quartalsweise, Checkliste, Fotos → Vorgang)

- P39 Außenanlagenpflege (Winterdienst mit Nachweispflicht, Gartenpflege, Spielplatz)

- P41 Asset-Register (Möbel, Werkzeug, Lager, Fahrzeuge – ein einheitliches Schema)

- P41b Werkzeugverwaltung (QR-Code, Entnahme/Rückgabe, Personenzuordnung, Verlust)

- P46 Projektabwicklung (Plantafel, Aufmaß mobil, Nachkalkulation Soll/Ist, Regiebericht, Zeiterfassung)

- P53 Grundrissoptimierung / KI (3→4 Zimmer, Durchgangszimmer-Lösung, ROI je Variante)

- P54 HOAI/Ausschreibung/BKI-Kostendaten (LV, Preisspiegel, Plausibilitätscheck)

## 4.3 Phase 3: Marketing & Akquise

- P16 Marketing & Inserate (IS24, Kleinanzeigen, WG-Gesucht, HousingAnywhere, OTAs, eigene Website)

- P36 Revenue Management (KZV Dynamic Pricing Pricelabs, LZV Mietspiegel/VPI, Marktvergleich)

- P12 Akquise Neueigentümer (Pipeline A)

- P45 Tippgeber & Provisionen (Ankauf, Neueigentümer, Nachmieterfindung-Bonus, Verkauf, Strukturvertrieb)

- P55 Digitale Aushänge je Objekt (Info an alle Mieter eines Hauses, Portal + WhatsApp + E-Mail)

## 4.4 Phase 4: Bewerberauswahl

- P17 Bewerberauswahl & Risikoprüfung (Bonität, Schufa, KdU-Check, KI-Scoring, DSGVO-Löschfrist)

## 4.5 Phase 5: Vertragsschluss

- V01 Standard (unbefristet, Index/Staffel) · V02 Befristet · V03 KZV (7% USt, Beds24) · V04 Gewerbe

- Widerrufsbelehrung & 14-Tage-Frist bei Online-Abschluss · DocuSeal (digitale Signatur)

- Sozialleistungsempfänger: KdU-Kostenstruktur getrennt (Grundmiete/BK/Heizung/Strom separat)

## 4.6 Phase 6: Einzug

- Digitale Übergabe LZV (PWA, Offline, Kamera, OCR Zählerstände, Signatur-Pad, → Paperless)

- B05 Vermieterbescheinigung §19 BMG · B01-B04 weitere Bescheinigungen auf Anfrage

- P26 Schlüssel- & Zugangsverwaltung (physisch + Nuki/TTLock, Schlüsselbuch)

- P27 Kautionsverwaltung (Anlage, Verzinsung, SEPA-Lastschrift-Mandat)

## 4.7 Phase 7: Laufendes Mietverhältnis

- P04/P05a/P05b LZV, WG (möbliert/unmöbliert)

- P06/P07 KZV Bestand/R2R (Zero-Touch: Beds24→n8n→Nuki→Tuya→WhatsApp→Rechnung)

- P08 WEG-Verwaltung (Hausgeld, Wirtschaftsplan, Eigentümerversammlung, Beschluss-Sammlung, Online-Umlaufbeschluss)

- P09 Betriebskosten & Abrechnung (Umlageschlüssel, Heizkostenabrechnung, Nachzahlung/Guthaben)

- P10 Mahnwesen (5-stufig: Erinnerung → 2 Mahnungen → Mahnbescheid → Vollstreckung/Räumung)

- P10b Mieteingangsprüfung & OP-Management (CAMT/finAPI, Verwendungszweck-Parsing, Sollstellung)

- P11 Kommunikation (Unified Inbox: E-Mail, SMS, WhatsApp, Telefon, alle Kanäle zentralisiert)

- P14 Vorgangsmanagement (Schäden, Reparaturen, Prioritäten, Kostenträger, Status-Flow)

- P15 Aufgaben & Einsatzplanung (Plantafel Drag&Drop, Tagesplan mobil, Echtzeit-Sync)

- P22 Versicherungsmanagement + P22b Schadensmeldung (Fristen, Gutachter, Regulierung)

- P24 Dienstleister-Management (Stammdaten, Bewertungen, Rahmenverträge, Preislisten)

- P25 Compliance + P25b Prüfpflichten-Matrix + P25c Verkehrssicherungspflicht

- P31 Wartungsmanagement (Heizung jährl., Feuerlöscher 2J, Legionellen 3J, TÜV jährl., E-Check 4J, Gas 12J, Fahrzeuge)

- P34 Notfall-Management (Wasserschaden, Brand, Einbruch, Heizungsausfall, Eskalationskette)

- P37 Rechts-Management (Skill 'WIMUS Recht Mike', Fristenüberwachung, BGH-Monitor)

- P40 Verwaltungsvertrag & Vergütungsmodelle (Fest, Prozentual, Gemischt, Erfolgsbasiert, SEV/WEG/Miethaus)

- P47 Digitales Unternehmen (Caya Briefpost, Paperless-ngx, KI-Rechnungsscan, DocuSeal, Fahrtenbuch digital)

- P50 Mietentwicklung (§558 BGB, §559 Modernisierungsumlage, Kappungsgrenze BW 15%, Index, Staffel)

- P50b Sofagespräch / Einvernehmliche Mietanpassung (§557 BGB, KI-Vorbereitung, über Kappungsgrenze möglich)

- P51 Entmietung (sanft: MAV+Ablöse+KI; hart: Eigenbedarfskündigung §573, Verwertung §573 Abs.2 Nr.3, Räumung)

- P52 KI-gestützte Rechtsabwicklung (AG-Grenze 10.000€ ab 01.01.2026, Mahnbescheid, Klageschrift, Abmahnung)

- Leerstandsmanagement (Leerstandsdauer, Kosten/Tag, Maßnahmen-Tracking, Ampel-Anzeige)

## 4.8 Phase 8: Vertragsbeendigung

- Kündigung (Fristen je Vertragstyp, Kündigungsausschluss) · MAV01-MAV03 (einvernehmlich, Ablöse)

- Digitale Übergabe Auszug (Vergleich Einzug↔Auszug → Schadensermittlung → Kautionsabrechnung)

- P27 Kautionsabrechnung (PZ-Verteilung WG, Vorgang-Referenzierung, §259 BGB, Nachforderung → P10)

## 4.9 KZV – Eigener vollautomatischer Lifecycle

- Beds24-Webhook → n8n: Buchung, Gästeprofil, Nuki/TTLock-Code, Tuya-Szene, WhatsApp-Bestätigung

- Reinigung: Fotos Vorher/Nachher, Inventarcheck, Schaden → Vorgang → Schadensabwicklung gestaffelt

- CityTax: Stuttgart 3€/Person/Nacht, Ludwigsburg 2€/Person/Nacht, Quartalsexport

- Digitaler Meldeschein (Beherbergungspflicht, Reisepassnummer erfasst)

## 4.10 Querschnittsprozesse

- P18 DATEV-Export · P19 USt-Voranmeldung (KZV 7%) · P20 Jahresabschluss · P21 AfA-Verwaltung

- P23 Eigentümerreporting & Ausschüttung · P28 HR & Personalmanagement

- P29 DMS ⭐ (Paperless-ngx + Nextcloud, alle Medientypen überall anhängbar)

- P30 Eigentümerverwaltung · P32 Portfolio-Reporting · P35 Qualitätsmanagement

- P48 Reporting (laufend, Bank, GoBD/Finanzamt) · P56 Steuerberater-Zugang (Lesezugriff)

- P57 Import/Export CSV (Migration NocoDB→Supabase, DATEV, Anlage V, EÜR, CityTax, finAPI)

## 4.11 Neu aus Immoware24/immocloud-Analyse

- DSGVO-Feld Kontakt: 'Vereinbarung Datenweitergabe' (ja/nein/Datum) je Kontakt – Pflicht

- Vorlagensystem mit Variablen (Abmahnungen, Kündigungen, Mahnungen, Schriftverkehr, Briefkopf je Mandant)

- Eigentümerversammlung WEG: Einladung, Protokoll, Online-Umlaufbeschluss, Beschluss-Sammlung digital

- Zahlungs-Fälligkeit konfigurierbar je Vertrag (1./3./15. Werktag des Monats)

- Lage-Feld je Einheit (EG links/rechts, 1.OG links, DG etc.)

- finAPI als Alternative zu CAMT.053 (Echtzeit Open Banking, automatische Mietzuordnung)

- Anlage V / EÜR direkt exportierbar (für Privatperson und GmbH)

# 5. Weitere Prozesse & Querschnittsthemen

## 5.1 Digitale Online-Präsenz (P-neu)

- Websites je Marke (alfa-campus.de, alfa-apartments.de) – Tracking aus ERP

- Buchungs-Widget Beds24 iFrame auf eigener Website

- SEO-/Inserate-Performance-Tracking (Anfragen je Kanal)

- Google Business Profile Management

## 5.2 Bewertungsmanagement

- Airbnb/Booking Bewertungen zentral im ERP sichtbar

- KI-generierte Antworten auf Bewertungen

- Schlechte Bewertung → automatisch Vorgang erstellen

- Bewertungs-Score je Objekt/Einheit tracken

## 5.3 Energiemanagement

- Verbrauchsdaten aus Tuya-Steckdosen (kWh je Gerät/Buchung)

- Energiekosten je Einheit/Buchung – Grundlage NK-Pauschalen-Review

- Anomalie-Erkennung (ungewöhnlich hoher Verbrauch → Alert)

## 5.4 Liquiditätsplanung

- Monatliche Einnahmen-Ausgaben-Vorschau (30/60/90 Tage)

- Größere Ausgaben ankündigen (Sanierung, Steuervorauszahlungen)

- Liquiditätspuffer-Ampel · Wann reicht EK für nächsten Ankauf?

- Steuervorauszahlungen quartalsweise tracken, Rücklagen automatisch berechnen

## 5.5 Objektbewertung automatisiert

- Sprengnetter/Pricehubble API – quartalsweise Neubewertung

- Delta Kaufpreis → aktueller Wert (Wertsteigerung tracken)

- Portfolio-Gesamtwert aktuell für Bank-Reporting

## 5.6 HR & Personal (P28 erweitert)

- Kimai (Zeiterfassung, REST API, self-hosted Docker, → ABS-RZ CSV-Export)

- urlaubsverwaltung.cloud (Urlaub/Abwesenheit, Docker, REST API, DE-Feiertagskalender)

- Vertragsmodelle: TZ-Festanstellung + zusätzlich freiberuflich tätig (Scheinselbstständigkeits-Check!)

- ABS-RZ absPortal: Lohnabrechnung intern, monatlicher Datenaustausch via LobuOnline

- Spesen/Fahrtkosten (0,30€/km oder Firmenwagen), Zeiterfassung Pflicht (BAG-Urteil 2024)

## 5.7 Kleinprojekte extern / Handwerker-Auslastung

- Auftragsübernahme für Dritte (eigene Handwerker besser auslasten)

- Angebot/Auftrag/Abnahme/Rechnung (GAEB relevant bei externen Ausschreibungen)

- Plantafel-Auslastung eigener Mitarbeiter optimieren

- Nachkalkulation: lohnt sich der externe Auftrag?

# 6. Technische Basis – Fertige Open-Source-Module

Alle Module werden über API angebunden. WIMUS ERP ist die Schaltzentrale – kein Nachbauen von Funktionalität.

| TB# | Modul | Tool | Anbindung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB01 | Multi-Brand/Mandanten | Supabase RLS + mandant_id | Nativ im Schema | Zu bauen |
| TB02 | E-Mail IMAP/SMTP | je Mandant eigenes Postfach | IMAP/SMTP direkt | Zu konfigurieren |
| TB03 | SMS | seven.io | REST API | Zu integrieren |
| TB04 | WhatsApp | GreenAPI | REST API + Webhook | Zu integrieren |
| TB05 | Automatisierung | n8n (self-hosted) | Webhook/HTTP | ✅ produktiv |
| TB06 | KZV Channel/PMS | Beds24 + Pricelabs | Webhook + REST API | ✅ aktiv |
| TB07 | Zugänge | Nuki / TTLock | REST API | TTLock in Arbeit |
| TB08 | Bankanbindung | finAPI / CAMT.053 | REST API / CSV | Zu integrieren |
| TB09 | Telefon | sipgate | REST API | Zu konfigurieren |
| TB10 | KI-Telefon (Phase 2) | Retell AI | Webhook → n8n | Phase 2 |
| TB11 | KI-Support-Layer | Claude API (Anthropic) | REST API | Zu integrieren |
| TB12 | Smart Home | Tuya Cloud API | REST API | Zu integrieren |
| TB13 | Dateispeicher/Kalender | Nextcloud WebDAV/CalDAV | WebDAV/CalDAV | ✅ vorhanden |
| TB14 | DMS/OCR | Paperless-ngx | REST API + Webhook | Coolify One-Click |
| TB15 | Unterschriften | DocuSeal | REST API + Webhook | Coolify One-Click |
| TB16 | Rechnungen | Invoice Ninja | REST API | Coolify One-Click |
| TB17 | Support/Ticketing | Zammad | REST API + iFrame/SSO | Coolify One-Click |
| TB18 | Digitale Übergabe | Eigene PWA | Kamera + CalDAV | Zu bauen |
| TB19 | Post digitalisieren | Caya | Webhook/E-Mail → n8n | SaaS, zu konfigurieren |
| TB20 | Lohnabrechnung | ABS-RZ absPortal | CSV-Export monatlich | ✅ im Einsatz |
| TB21 | Zeiterfassung | Kimai | REST API | Coolify Docker |
| TB22 | Urlaub/Abwesenheit | urlaubsverwaltung.cloud | REST API | Docker self-hosted |
| TB23 | Bauprojekte/Gantt | OpenProject | REST API + iFrame | Docker, Community Ed. |
| TB24 | CRM/Pipeline | amoCRM (bestehend) | REST API + Webhooks | ✅ produktiv |
| TB25 | Marktwert | Sprengnetter/Pricehubble | REST API (kostenpflichtig) | Manuell für MVP |
| TB26 | Dynamic Pricing | Pricelabs | API → Beds24 | ✅ aktiv |
| TB27 | Post/Briefpost | Caya | Webhook → Paperless | SaaS |

# 7. KI-Agenten (13 Agenten, n8n + Claude API)

Eskalationsregel: Betrag >X€, rechtliche Sachverhalte, KI-Konfidenz <70%, unbekannte Situation → immer Mensch zuerst.

| # | Agent | Trigger | Kernaufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posteingang | Neue Nachricht (alle Kanäle) | Klassifizieren, zuordnen, Antwortvorschlag, Eskalation |
| 2 | Buchungs-Agent KZV | Beds24-Webhook | Buchung, Nuki/TTLock, Tuya, WhatsApp, Reinigung, Rechnung |
| 3 | Mahnwesen | Täglich / Fälligkeit | Mahnstufe, Dokument, versenden, Mahnbescheid vorbereiten |
| 4 | Dokument | Neues Dok (Paperless/Caya) | Typ erkennen, Metadaten, ablegen, Handwerkerrechnungen scannen |
| 5 | Vorgänge | Neue Schadensmeldung | Priorität, Handwerker, Auftrag, Preisspiegel, Abnahme |
| 6 | Bewerber | Neue Mietbewerbung | Vollständigkeit, Einkommen OCR, KdU-Check, Scoring, Empfehlung |
| 7 | Wartung | Täglich / Kalender | Fristen (Rauchmelder/TÜV/Fahrzeuge), Vorgang, Handwerker |
| 8 | Reporting | Monatlich/Quartal | Eigentümer-Report, Bank-Präsentation, GoBD-Paket |
| 9 | Revenue | Täglich 06:00 | KZV Pricelabs, LZV Mietspiegel, §558-Potenzial, §557 Sofagespräch-Vorbereitung |
| 10 | Rechts (Recht Mike) | Event-basiert + täglich | Fristenüberwachung, BGH-Monitor, AG-Klageschrift (<10.000€) |
| 11 | FIBU/Mieteingang | Täglich nach Bankimport | finAPI/CAMT, OP-Abgleich, Mahnwesen-Trigger, Kautionsvorbereitung |
| 12 | Grundriss | Neues Objekt / Exposé | Grundriss Vision-Analyse, Zimmer-Splitting, Durchgangszimmer, ROI |
| 13 | Rechtsabwicklung | Rechtsfall eröffnet | Mahnbescheid, Klageschrift AG (<10.000€), Abmahnung, Antworten |

# 8. Datenmodell – Kern-Entitäten

Alle Tabellen mit mandant_id. Row Level Security (RLS) ab Tag 1. Nutzen-Lasten-Datum immer separat vom Notartermin.

| Tabelle | Wichtigste Felder | Verknüpfung |
| --- | --- | --- |
| mandanten | id, name, rechtsform, email, telefon, iban, datev_nr, logo_url, versteuerungsart | Basis für alles |
| gesellschaften | id, name, typ (privat/operativ/vvGmbH), versteuerungsart, umsatz_vorjahr | P42, P49 |
| objekte | id, mandant_id, gesellschaft_id, kuerzel, adresse, typ, baujahr, status, marktwert_sprengnetter, marktwert_pricehubble, haltestrategie, nutzen_lasten_datum, notartermin_datum | Zentral |
| einheiten | id, objekt_id, bezeichnung, typ, lage (EG links/DG etc.), flaeche, verwendungszweck_code | Verträge, Buchungen |
| kontakte | id, mandant_id, typ, ausweis_nr, ausweis_typ, ablaufdatum, dsgvo_datenweitergabe | Verträge, Vorgänge |
| vertraege | id, einheit_id, mieter_id, typ, mietbeginn, grundmiete, bk_pauschale, heizkosten_pauschale, strompauschale, zahlungsintervall, faelligkeitsregel, kdU_id, staffel_config, widerrufs_frist | Zahlungen |
| buchungen_kzv | id, einheit_id, gast_id, checkin, checkout, personen, betrag, kanal, beds24_id, nuki_code, tuya_szene, status | Rechnungen, Reinigung |
| vorgaenge | id, mandant_id, objekt_id, typ, prioritaet, status, kostentraeger, handwerker_id, kosten, leistungsdatum | P14, Kaution |
| mahnungen | id, vertrag_id, stufe, hauptforderung, zinsen, gebuehren, gesamt, mahngericht_az, status | P10, P52 |
| kautionen | id, vertrag_id, betrag, anlage_art, zinssatz, status, rueckzahlung_datum | P27 |
| asset_register | id, mandant_id, typ (werkzeug/lager/fahrzeug/möbel), asset_code, zustand, standort_typ, standort_ref_id | P41, P41b |
| finanzierungen | id, objekt_id, gesellschaft_id, glaeubiger, darlehen, valuta, zinssatz, zinsbindung, bela_ist, bela_soll | P01b, P48b |
| grundbuch | id, objekt_id, abteilung, typ, rang, glaeubiger_id, betrag, zweckerklaerung_id | P01c |
| afa_optimierungen | id, objekt_id, typ (kpa/rnd), ausgangswert, optimiert, status, ersparnis_pa | P21b |
| objekt_phasen | id, objekt_id, name, start, laufzeit, einheiten_mix, ertraege_pa, jre, guv, rendite | P01d |
| provisionsfaelle | id, tippgeber_id, referenz_typ, betrag, faelligkeit, status, auszahlungsart | P45 |
| entmietungen | id, objekt_id, mieter_id, strategie, break_even, ablöse, status | P51 |
| mietanpassungen | id, vertrag_id, typ (§558/§559/Staffel/Index), betrag, kappungsgrenze_ausschoepfung, status | P50 |
| sechsb_ruecklagen | id, gesellschaft_id, betrag, gebildet_am, frist_ende, status | P42 |
| objektverkaeufe | id, objekt_id, gesellschaft_id, datum, preis, haltedauer, steuerfrei_10j, sechsb_id | P42 |
| intercompany | id, leistende_id, empfangende_id, leistungsdatum, rechnungsdatum, betrag, grund, verzoegerungsgrund | P42b |
| vorlagen | id, mandant_id, kategorie, name, inhalt_mit_variablen, typ (PDF/E-Mail/Brief) | P11, P10, P52 |

# 9. Sicherheitskonzept (P43)

## Sofort (MVP-Pflicht):

- RLS in Supabase von Tag 1 (mandant_id-Isolation auf Datenbankebene)

- MFA Pflicht alle internen User (Supabase Auth)

- Service-Role-Key nur serverseitig (nie im Frontend/Browser)

- Keine Secrets im Code/Repo (Coolify Environment Variables)

- TLS überall (Traefik automatisches SSL)

- SSH Key-only, kein Passwort-Login, Fail2Ban

## Phase 1:

- Webhook-Signatur-Verifizierung (Beds24, GreenAPI, Forminator)

- Sensible Felder verschlüsselt at-rest (Ausweisnummern, Bankdaten – pgcrypto/Supabase Vault)

- 3-2-1 Backup (3 Kopien, 2 Medien, 1 offsite) + regelmäßiger Restore-Test!

- Audit-Log unveränderlich (wer hat wann was geändert)

## DSGVO (laufend):

- AVV mit ALLEN Dienstleistern: Caya, GreenAPI, seven.io, Retell AI, Anthropic (Claude API!), Beds24

- Löschkonzept automatisiert: Bewerber-Daten 6 Monate, Verträge 3J nach Ende, Buchungsbelege 10J

- DSGVO-Feld 'Vereinbarung Datenweitergabe' je Kontakt (aus Immoware24-Analyse)

- Incident Response Plan: 72h-Meldepflicht an Aufsichtsbehörde bei Datenpanne!

- Steuerberater-Zugang: eigene Rolle mit Lesezugriff nur auf Buchungen/Belege, NICHT Mieterdaten

# 10. Entwicklungsplan mit Claude Code

Realistisch mit Claude Code: MVP in 2 Wochen, vollständig in 7-8 Wochen. Engpass ist nicht Claude Code sondern Reviews, Testing und Entscheidungen.

| Phase | Inhalt | Dauer | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – Fundament | CLAUDE.md, vollständiges DB-Schema (1 Migration!), Auth + MFA, Mandanten-Switching, RLS | 2-3 Tage | Leeres aber funktionales ERP mit Login |
| 1 – Core Immobilien | Objekte, Einheiten, Kontakte, Verträge (V01-V04), Dashboard KPIs, Seed echte Objekte | 3-4 Tage | Vollständige Stammdatenpflege |
| 2 – Finanzen & Kommunikation | OP-Management, CAMT/finAPI, Mahnwesen, Invoice Ninja, Zammad Unified Inbox, alle Kommunikationskanäle | 3-4 Tage | Finanzen & Kommunikation live |
| 3 – KZV Vollautomatisierung | Beds24-Integration, Nuki/TTLock, Tuya-Szenen, WhatsApp-Flow, Reinigungsauftrag, Rechnung 7% USt | 2-3 Tage | Zero-Touch KZV – MVP LIVE |
| 4 – Vorgänge & Projekte | Vorgangsmanagement P14, Plantafel P15, OpenProject-Integration, Asset-Register QR-Code | 2-3 Tage | Facility Management digital |
| 5 – DMS & Dokumente | Paperless-ngx API, Caya-Integration, DocuSeal-Signatur, Digitale Übergabe PWA (offline-fähig) | 2-3 Tage | Papierloses Büro |
| 6 – KI-Agenten | Agenten 1-13 via n8n + Claude API, Posteingang, Mahnwesen, FIBU, Revenue, Rechts-Agent | 3-4 Tage | 80% Routineaufgaben automatisch |
| 7 – Reporting & Bank | Portfolio-Dashboard, Selbstauskunft IST, Bank-Präsentation PDF, DATEV-Export, GoBD-Paket | 2-3 Tage | Bank-Präsentation auf Knopfdruck |
| 8 – Akquise & Pipelines | 4 Pipelines Kanban, DCF-Kalkulator interaktiv, Phasenmodell, Grundriss-KI, Tippgeber-Provisionen | 2-3 Tage | Strukturiertes Wachstum |
| 9 – HR & Zeiterfassung | Kimai API, urlaubsverwaltung, Mitarbeiter-Profile, ABS-RZ CSV-Export, Fahrtenbuch | 2-3 Tage | HR vollständig digital |
| 10 – Portale | Mieter-Portal (Schadensmeldung, Dokumente, Bescheinigungen), Eigentümer-Portal, KZV Self-Check-in | 2-3 Tage | Self-Service extern |
| 11 – Steuer & Compliance | AfA-Verwaltung, KPA/RND-Tracking, Steuerfristen-Ampeln, DSGVO-Löschkonzept, §6b-Rücklage | 2-3 Tage | Steuer & Compliance vollständig |
| 12 – Telefon KI | Retell AI Setup (je Marke, DE/EN/RU), Webhook→n8n→Vorgang/Lead, 24/7 Erreichbarkeit | 2-3 Tage | KI übernimmt Telefon |
| GESAMT | – | ~7-8 Wochen | Vollständiges WIMUS ERP live |

MVP (Phasen 0-3) nach ca. 2 Wochen produktiv nutzbar. Alles danach ist Ausbau, nicht Grundlage.

Ausgangspunkt: bestehendes Gerüst (Next.js, Shadcn/UI, Supabase, erstes Dashboard) → direkt ab Phase 0 loslegen.

# 11. Offene Punkte & Nächste Schritte

## Unmittelbar nächster Schritt (Brainstorming abgeschlossen):

- CLAUDE.md erstellen (Architektur, Konventionen, Tabu-Regeln, Patterns)

- Vollständiges Supabase-Schema als EINE Migration (alle Tabellen aus Kap. 8)

- RLS-Policies von Anfang an aktivieren

- BPMN/draw.io Diagramme für Kernprozesse (mxGraph-XML, NICHT BPMN-2.0-XML!)

## Technisch offen:

- iLoca-Evaluation vs. Beds24 (Demo-Call ausstehend, native Vorteile: Reinigungsplan Plus, Meldeschein, DATEV)

- TTLock-API-Integration in n8n (Hardware G5-Gateway bestellt)

- Forminator-Formular: Smoobu-IDs durch Beds24-IDs ersetzen

- NocoDB → Supabase Datenmigration (CSV-Import mit Spalten-Mapping)

## Mit Steuerberater/Notar klären:

- SKR03-Kontenzuordnung je Buchungstyp (absichtlich offen gelassen)

- AfA-Sätze, Kaufpreisaufteilung-Methodik, USt-Details R2R

- Holding-Struktur WIMUS GmbH / vvGmbH – Umsetzung

- Scheinselbstständigkeits-Check für freiberufliche Mitarbeiter

## Verträge/Compliance:

- AVVs mit allen Dienstleistern abschließen (besonders: Anthropic Claude API, Caya, Retell AI)

- DSGVO-Verfahrensdokumentation erstellen (GoBD §147 AO)

- Versicherungsüberblick Portfolio aktualisieren (alle Policen zentral erfassen)