WIMUS ERP

20 – Architektur & Stack

Module · KI-Agenten · Entwicklungsplan

Technisches Referenzdokument

Stand: 23. Juni 2026  ·  Württembergische Immobilien Management und Service GmbH

# 1. Technischer Stack (IST-Stand)

| Schicht | Technologie | Status |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Shadcn/UI | ✅ erp.m81s.de |
| Datenbank | Supabase self-hosted (PostgreSQL + RLS) | ✅ supa.m81s.de |
| Dev | Claude Code v2.1.5, Node 22, GitHub maximusdigital/wimus-erp | ✅ Aktiv |
| Automatisierung | n8n self-hosted | ✅ Produktiv |
| Projektmanagement | Plane self-hosted | ✅ plane.m80s.de |
| CRM | amoCRM | ✅ Produktiv |
| PMS/Channel | Beds24 + Pricelabs | ✅ Webhook aktiv |
| Deployment | Coolify self-hosted | ✅ Produktiv |

# 2. Entwicklungsplan – 12 Phasen

| Phase | Inhalt | Status / Dauer |
| --- | --- | --- |
| 0 – Fundament | CLAUDE.md, DB-Schema, Auth+MFA, Mandanten-Switching, RLS, Seed | ✅ DONE |
| 1 – Core Immobilien | Objekte, Einheiten, Kontakte, Verträge V01–V04, Dashboard KPIs | ✅ DONE |
| 2 – Finanzen & Komm. | OP-Management, CAMT/finAPI, Mahnwesen 5-stufig, Invoice Ninja, Zammad | 2–3 Tage |
| 3 – KZV Vollautom. | Beds24-Webhook, TTLock, Tuya, WhatsApp, Rechnung 7% USt → MVP LIVE | 2–3 Tage |
| 4 – Vorgänge & Projekte | Vorgangsmanagement, Plantafel, OpenProject, Asset-Register QR, Wartung | 2–3 Tage |
| 5 – DMS & Dokumente | Paperless-ngx, Caya, DocuSeal, Digitale Übergabe PWA offline | 2–3 Tage |
| 6 – KI-Agenten | 13 Agenten via n8n + Claude API, Posteingang, Mahnwesen, Revenue | 3–4 Tage |
| 7 – Reporting & Bank | Portfolio-Dashboard, Bank-Präsentation PDF, DATEV-Export, GoBD | 2–3 Tage |
| 8 – Akquise & Pipelines | 4 Pipelines Kanban, DCF-Kalkulator, Phasenmodell, Grundriss-KI | 2–3 Tage |
| 9 – HR & Zeiterfassung | Kimai API, urlaubsverwaltung, MA-Profile, ABS-RZ, Fahrtenbuch | 2–3 Tage |
| 10 – Portale | Mieter-Portal, Eigentümer-Portal, KZV Gäste Self-Check-in | 2–3 Tage |
| 11 – Steuer & Compliance | AfA-Verwaltung, KPA/RND, Steuerfristen-Ampeln, DSGVO-Löschkonzept | 2–3 Tage |
| 12 – Telefon KI | Retell AI (je Marke DE/EN/RU), Webhook→n8n→Vorgang/Lead | 2–3 Tage |

# 3. 27 Module via API

WIMUS ERP bindet fertige Module an – baut sie nie nach.

| TB# | Modul | Tool | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| TB01 | Multi-Brand/Mandanten | Supabase RLS + mandant_id | Im Schema |
| TB02 | E-Mail | Je Mandant eigenes Postfach | Zu konfigurieren |
| TB03 | SMS | seven.io | Zu integrieren |
| TB04 | WhatsApp | GreenAPI | Zu integrieren |
| TB05 | Automatisierung | n8n self-hosted | ✅ Produktiv |
| TB06 | KZV Channel/PMS | Beds24 + Pricelabs | ✅ Aktiv |
| TB07 | Zugänge | TTLock G5-Gateway (bestellt) | In Arbeit |
| TB08 | Bankanbindung | finAPI / CAMT.053 | Zu integrieren |
| TB09 | Telefon | sipgate | Zu konfigurieren |
| TB10 | KI-Telefon Phase 2 | Retell AI | Phase 12 |
| TB11 | KI-Support-Layer | Claude API (Anthropic) | Zu integrieren |
| TB12 | Smart Home | Tuya Cloud API | Zu integrieren |
| TB13 | Dateispeicher/Kalender | Nextcloud WebDAV/CalDAV | ✅ Vorhanden |
| TB14 | DMS/OCR | Paperless-ngx | Coolify One-Click |
| TB15 | Unterschriften | DocuSeal | Coolify One-Click |
| TB16 | Rechnungen/DATEV | Invoice Ninja SKR03 | Coolify One-Click |
| TB17 | Support/Ticketing | Zammad (iFrame/SSO) | Coolify One-Click |
| TB18 | Digitale Übergabe | Eigene PWA (offline) | Zu bauen |
| TB19 | Post digitalisieren | Caya | SaaS |
| TB20 | Lohnabrechnung | ABS-RZ absPortal | ✅ Im Einsatz |
| TB21 | Zeiterfassung | Kimai (Coolify) | Docker |
| TB22 | Urlaub/Abwesenheit | urlaubsverwaltung.cloud | Docker |
| TB23 | Bauprojekte/Gantt | OpenProject Community | Docker |
| TB24 | CRM/Pipeline | amoCRM | ✅ Produktiv |
| TB25 | Marktwert | Sprengnetter/Pricehubble | Manuell MVP |
| TB26 | KI-OCR Dokumente | Mistral OCR 3 Batch ($1/1000 Seiten) | API |
| TB27 | KI-Vision | Gemini Flash + Claude Sonnet Vision | API |

# 4. KI-Tier-Modell

| Tier | Modell | Einsatz | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Lokal | Ollama | Klassifizierung, Routing, DSGVO-kritisch | ~0 EUR |
| 2 – EU | Mistral Small/Large API | Posteingang, einfache Antworten | Günstig |
| 3 – Komplex | Claude API | Recht, Verträge, komplexes Reasoning | Mittel |
| 4 – OCR | Mistral OCR 3 (Batch) | Alle eingehenden Dokumente, Handschrift/Tabellen | $1/1.000 Seiten |
| 5 – Vision Vorprüfung | Gemini Flash | Scharf/verwertbar?, Klassifizierung | $0,0005/Bild |
| 6 – Vision Abgleich | Claude Sonnet Vision | KI-Bildabgleich Checklisten | $0,004/Bild |
| 7 – Transkription | Whisper (self-hosted) | Anrufe, WhatsApp-Sprachnachrichten | ~0 EUR |
| 8 – Telefon | Retell AI | KI-Agent je Mandant DE/EN/RU | 0,05–0,10 EUR/Min |

# 5. 13 KI-Agenten

Eskalationsregel: Betrag >X EUR, rechtliche Sachverhalte, KI-Konfidenz <70% → immer Mensch zuerst.

| # | Agent | Trigger | Kernaufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posteingang | Neue Nachricht (alle Kanäle) | Klassifizieren, zuordnen, Antwortvorschlag |
| 2 | Buchungs-Agent KZV | Beds24-Webhook | Buchung, TTLock, Tuya, WhatsApp, Rechnung |
| 3 | Mahnwesen | Täglich / Fälligkeit | Mahnstufe, Dokument, versenden, Mahnbescheid |
| 4 | Dokument | Neues Dok (Paperless/Caya) | Typ, Metadaten, ablegen, Rechnungen scannen |
| 5 | Vorgänge | Neue Schadensmeldung | Priorität, Handwerker, Auftrag, Preisspiegel |
| 6 | Bewerber | Neue Mietbewerbung | Vollständigkeit, Einkommen-OCR, KdU, Scoring |
| 7 | Wartung | Täglich / Kalender | Fristen (Rauchmelder/TÜV), Vorgang anlegen |
| 8 | Reporting | Monatlich/Quartal | Eigentümer-Report, Bank-Präsentation, GoBD |
| 9 | Revenue | Täglich 06:00 | Pricelabs, Mietspiegel §558, Event-Radar |
| 10 | Rechts (Recht Mike) | Event-basiert + täglich | Fristenüberwachung, BGH-Monitor, Klageschrift |
| 11 | FIBU/Mieteingang | Täglich nach Bankimport | finAPI/CAMT, OP-Abgleich, Mahnwesen-Trigger |
| 12 | Grundriss | Neues Objekt / Exposé | Claude Vision: Zimmer-Splitting, ROI |
| 13 | Rechtsabwicklung | Rechtsfall eröffnet | Mahnbescheid, Klageschrift AG <10.000 EUR |